[image: image1.png]



	

	Администрация Уренского муниципального округа

Нижегородской области

	

	РАСПОРЯЖЕНИЕ


2

	30.05.2023
	
	№
	 192-р

	

	Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) на 2023 год по проблеме «Текущий/плановый ремонт дорог местного значения» в Уренском муниципальном округе Нижегородской области
	

	



1.Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) на 2023 год по проблеме «Текущий/плановый ремонт дорог местного значения» в Уренском муниципальном округе Нижегородской области.

2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по работе с территориями и благоустройству М.Е. Козлова.
Глава местного самоуправления




С.Б. Бабинцев
	
	
	УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Уренского муниципального округа

Нижегородской области

	

	
	
	
	от
	30.05.2023
	№
	192-р
	

	

	
	
	


План мероприятий (дорожная карта) на 2023 г. по проблеме

 «Текущий/плановый ремонт дорог местного значения» в

Уренском муниципальном округе Нижегородской области

Таблица 1. Основные сведения

	Наименование проблемы
	Увеличение жалоб по вопросам текущего/планового ремонта дорог местного значения

	Глава местного самоуправления

Уренского муниципального округа

Нижегородской области
	Бабинцев Сергей Борисович

Телефон: 8(83154) 2-16-72
Email: postmaster@adm.urn.nnov.ru

	Сотрудник органа местного самоуправления, ответственный за организацию работ в Уренском муниципальном округе
	Козлов Михаил Евгеньевич

Должность: Заместитель главы администрации, начальник управления по работе с территориями и благоустройству

Телефон: 8(83154) 2-11-56

Email: uren2021@mail.ru

	Сотрудник органа местного самоуправления, непосредственно осуществляющий информационную поддержку
	Дёмина Анастасия Андреевна

Должность: Консультант-юрист

Телефон: 8(83154) 2-13-90

Email: dyomina.anastasia1998@yandex.ru


Таблица 2. Дорожная карта

	№
	Мероприятие
	Результат выполнения
	Показатель выполнения
	Дата начала работ
	Дата завершения работ
	Ответственный исполнитель

	1. Актуализация сбора информации о запланированных работах по текущему/плановому ремонту дорог местного значения

	1.1
	Сбор информации о запланированных работах по текущему/плановому ремонту дорог
	График работ с указанием количества и протяженности ремонтируемых дорог (участков дорог)
	Подготовленный график работ
	01.01.2023
	05.06.2023
	Ямщикова Светлана Валерьевна

Горышин Дмитрий Максимович

Груздева Ольга Павловна

	1.2
	Контроль выполнения запланированных работах по текущему/плановому ремонту дорог
	Фото после ремонта дорог (участков дорог)
	Предоставленные фото по всем указанным в графике работ дорогам (участкам дорог)
	05.06.2023
	01.10.2023
	Ямщикова Светлана Валерьевна

Горышин Дмитрий Максимович

	2. Недостаточная информированность граждан о работах, работах по текущему/плановому ремонту дорог местного значения.

	2.1.
	Размещение информации в еженедельном режиме в СМИ и сети Интернет о  текущем/плановом ремонте дорог местного значения
	- размещение информационных постов в официальных аккаунтах администрации Уренского муниципального округа и главы местного самоуправления Уренского муниципального округа в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграмм»
	размещение не менее 1 поста в неделю о ходе ремонта дорог (участков дорог)
	05.06.2023
	01.10.2023
	Дёмина Анастасия Андреевна

Патурова Анастасия Анатольевна

	3. О возможности обращения жителей по вопросу текущего/планового ремонта дорог местного значения

«Госуслуги. Решаем вместе»

	3.1
	Подведение итогов работы приложения «Госуслуги. Решаем вместе» за период с 1 мая 2023 по 1 октября 2023 года в области количества оставленных заявок и устраненных проблем

Публикация информации в группах администрации в социальных сетях
	- 1 релиз на сайте администрации Уренского муниципального округа - 1 пост в официальных аккаунтах администрации Уренского муниципального округа и главы местного самоуправления Уренского муниципального округа в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграмм»
	размещение постов и релизов
	02.10.2023
	06.10.2023
	Парфёнова Светлана Васильевна

Патурова Анастасия Анатольевна

	4. Организация прямого эфира

	4.1.
	Проведение прямого эфира на тему вопрос-ответ по вопросам текущего/планового ремонта дорог местного значения/освещение темы текущего/планового ремонта дорог местного значения в рамках прямого эфира ЦУР
	Анонс прямого эфира, прямой эфир, публикации по итогам прямого эфира - на сайте администрации Уренского муниципального округа

- в официальных аккаунтах администрации Уренского муниципального округа и главы местного самоуправления Уренского муниципального округа в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграмм»
	Повышение информирования населения
	05.06.2023
	01.09.2023
	Соловьёва Лариса Александровна


[image: image1.png]