[image: image1.png]


[image: image1.png]
PAGE  
2

	 26.01.2026
	
	1
	 29-р

	
	
	
	
	

	Об организации выполнения приоритетных (стратегических) задач на период 2026 года


В целях обеспечения планомерной и скоординированной работы администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области по достижению стратегических целей развития Уренского муниципального округа Нижегородской области, а также для повышения персональной ответственности руководителей:

1.Утвердить Перечень приоритетных (стратегических) задач администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области на период 2026 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Назначить ответственных исполнителей за реализацию утвержденных приоритетных (стратегических) задач согласно приложению к настоящему распоряжению.

 3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение закрепленных задач в установленные сроки.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит доведению до всех ответственных исполнителей.


5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местного самоуправления





С.Б.Бабинцев
Приложение 1

к распоряжению администрации

Уренского муниципального округа

Нижегородской области 

от 26.01.2026 № 29-р
Приоритетные (стратегические) задачи

	№ п/п
	Наименование  проекта
	Ответственное должностное лицо
	Сроки реализации

	1. 
	ПРОЕКТЫ:
	
	

	
	1.Строительство дороги по ул.Светлой, ул.Садовой в г.Урень
	Груздев С.К.
	01.09.2026

	
	2.Ремонт бассейна в МАУ ДО «ФОК в г.Урень Нижегородской области»
	Смирнов Р.Н.
	01.09.2026

	
	3.Завершение проекта парка «Борок»
	Козлов М.Е.
	01.07.2026

	
	4.Благоустройство в рамках проектов:

-«Вам решать»                             (11 проектов);

-КРСТ                                           (4 проекта);

-ФКГС                                          (2 проекта);

-Минтранс (тротуар +дорога) -  (3 проекта).
	Козлов М.Е.
	Все проекты 01.09.2026

	2. 
	Организация фестиваля «Северное созвездие»
	Малышева Н.К.
	01.04.2026

	
	Организация и проведение Дня молодежи
	Малышева Н.К.
	01.07.2026

	
	Организация и проведение Дня города 
	Козлов М.Е.
	10.08.2026

	
	Организация и  проведение проекта «Лето в городе»
	Малышева Н.К.
	с 20.05.2026 по 01.09.2026

	3. 
	МАУ «Уренское ПАП»:

-формирование предприятия

строительство гаража
	Груздев С.К.
	01.07.2026

	4. 
	Проектирование:

-общежитие ГБПОУ УИЭТ;

-школа искусств;

-водопровод в г.Урень, ул.Хозцентр
	Груздев С.К.
	01.07.2026;

30.12.2026;

30.12.2026

	5. 
	Обеспечение подачи заявки в рамках проектов:
-КРСТ

-«Малые города и исторические поселения»
	
	

	6. 
	
	Груздев С.К.
	01.07.2026



	7. 
	
	Козлов М.Е.
	01.06.2026

	8. 
	Вопросы в рамках проведения СВО
	Смирнов С.А.
	В течение 2026 года

	9. 
	Разработка концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения ООО «Коммунсервис»
	Груздев С.К.
	01.09.2026

	10. 
	Организация и проведение выборов депутатов в Государственную Думу и Законодательное Собрание Нижегородской области
	Смирнов С.А.
	30.09.2026

	11. 
	Предложения о кластеризации в системе образования;

Организация процесса кластеризации в системе образования
	Спирина И.И.
	01.02.2026

В течение 2026 года


