Администрация Уренского муниципального округа
Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.06.2026










 №323-р
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Уренского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения  в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства Нижегородской области от 3 июня 2016 года №773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду» и в целях своевременной подготовки и обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Уренского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов:

1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации работы за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

2.Управлению капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области (Груздев С.К.):

2.1.Осуществлять контроль за своевременным выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Уренского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

2.2.Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением плана-графика ремонтно-восстановительных работ.
2.3.Обеспечить выполнение запланированных объемов работ по капитальному и текущему ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры до 1 октября 2026 года. Представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области отчет о выполнении работ в срок до 15 октября 2026 года.

2.4. Представлять еженедельно (по средам) в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период, начиная с июня 2026 года по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 июня 2025 года №291.

2.5.Принять меры по созданию нормативных запасов топлива в котельных в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года №377, а также с учетом методических рекомендаций по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 июня 2025 года №291.

2.6.В пределах своей компетенции принять меры к выполнению собственниками объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы предписаний органов государственного пожарного надзора.

2.7.В целях учета расхода котельно-печного топлива на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы представлять в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области информацию о вводе в эксплуатацию новых и реконструированных (модернизированных) котельных на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

2.8.В целях повышения эффективности расхода природного газа на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы представлять в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области информацию о вводе в эксплуатацию новых и реконструированных (модернизированных) котельных на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы с расходом природного газа до 0,1 тысячи тонн условного топлива в год.

2.9.Обеспечить проведение с персоналом эксплуатирующих организаций (работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации) не реже одного раза в три месяца, противоаварийных тренировок в целях приобретения или проверки наличия необходимых навыков по ликвидации нарушений нормального режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок.

По итогам проведенных тренировок, не позднее 2 рабочих дней, направить акты проведенных тренировок в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области».

2.10.Обеспечить работу по выявлению в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» бесхозяйных объектов тепло -, газо -, электро-, водоснабжения и водоотведения и постановку их на учет, предусмотрев в местном бюджете средства для изготовления технической документации на бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры.

2.10.1.Обеспечить эксплуатацию бесхозяйных объектов в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-Ф3 «О теплоснабжении» и Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.11.Обеспечить контроль за ходом подготовки организаций всех организационно-правовых форм, имеющих на балансе жилищный фонд, объекты энергоснабжения и объекты социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, а также за своевременным исполнением муниципальными учреждениями и организациями всех организационно-правовых форм договорных обязательств по оплате за энергоресурсы.

2.12.Представлять в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области скан-копии актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, составленных комиссией, созданной Волжско-Окским управлением Ростехнадзора, и скан-копии паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду, выданных Волжско-Окским управлением Ростехнадзора, в срок не позднее 5 дней со дня составления (выдачи) акта (паспорта).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» обеспечить в пределах своей компетенции выполнение мероприятий в части установления размера ограничиваемой нагрузки потребителей и составления графиков ограничений потребителей, разрабатываемых на один год с начала отопительного периода.
2.13. В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства принимать муниципальные правовые акты и обеспечивать их актуализацию, в том числе с учетом следующих сроков, предусмотренных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду:

до 15 февраля - разработать (актуализировать) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), направить на согласование в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, с целью последующего утверждения порядка (плана);

до 15 мая - разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду.

2.14.При проведении проверки в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее соответственно - Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду) обращать особое внимание на наличие:

- соглашений об управлении системой теплоснабжения, заключенных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- нормативных запасов топлива, в т.ч. резервного (аварийного) топлива на источниках тепловой энергии;

- выданных Волжско-Окским управлением Ростехнадзора предписаний и исключить получение паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду в случае невыполнения в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период.

2.15.В соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду организовывать работу комиссии по проверке готовности к зиме лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - комиссия) с учетом:

- программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждаемой председателем (заместителем председателя) комиссии, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее - программа оценки готовности);

- включения в состав комиссии представителей государственной жилищной инспекции Нижегородской области, Волжско-Окского управления Ростехнадзора;

- уведомления в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и программы оценки готовности;

- выполнения требований, установленных пунктами 9 - 11 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- соблюдения сроков выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду не позднее 15 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций, не позднее 20 ноября - для муниципальных образований.

2.16.Осуществить подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему сезону в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

2.17.Совместно с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, газовыми службами, управлением по работе с территориями и благоустройству провести мероприятия, направленные на заключение собственниками помещений в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах договоров о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении со специализированными организациями. 

2.17.1.В случае выявления фактов использования газобаллонного оборудования и газовых баллонов с нарушениями требований пожарной безопасности в многоквартирных и индивидуальных жилых домах своевременно информировать Волжско-Окское управление Ростехнадзора и органы государственного пожарного надзора.

2.18.Обеспечить контроль за своевременным выполнением работ по ремонту, проверке и прочистке дымоходов и вентканалов многоквартирных и жилых домов, общественных и административных зданий, где используется газ, заменой неисправных отопительных котлов в жилищном фонде, закрытием тепловых контуров зданий и сооружений, промывкой и опрессовкой систем теплоснабжения домов, ревизией отопления в подъездах многоквартирных домов.

2.18.1.Организовать контроль за заключением товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями договоров на монтаж, ремонт и очистку дымоходов только с организациями, имеющими лицензию МЧС России на выполнение работ по устройству, ремонту, облицовке, теплоизоляции и очистке печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов.

2.19.В ходе подготовки котельных к отопительному сезону совместно с собственниками, организациями жилищно-коммунального хозяйства и представителями контрольных органов выполнить комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности отопительных котельных. Организовать обучение кочегаров (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно-технического минимума.

2.20.Обратить особое внимание на комплекс мероприятий по энергосбережению, созданию необходимых запасов топлива на котельных независимо от ведомственной принадлежности и необходимого расчётного аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации аварийных ситуаций.

2.21.Представлять, начиная с августа 2026 года (1 и 15 числа каждого месяца) в министерство энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области уточненную информацию о потребности в топливе на отопительный период 2026-2027 годов, а также об имеющихся объемах запасов топлива.

2.22.Представлять ежедневно (со дня начала отопительного периода) в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения по пуску тепла на объекты жилищного фонда и социальной сферы с централизованным отоплением.

3.Управлению финансов администрации Уренского муниципального округа (Сахаров С.Л.) предусмотреть в бюджете Уренского муниципального округа на текущий год средства для оплаты энергоресурсов в соответствии с установленными лимитами и заключенными муниципальными контрактами для организаций, финансируемых за счет средств бюджета Уренского муниципального округа, средства для проведения капитального ремонта муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

4.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Уренского муниципального округа (Шарова Т.А.) провести необходимую работу по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты.

Рекомендовать:

5.Руководителям управляющих организаций ООО «УК Север» (Тюлев Д.А.), ООО «УК Эксперт» (Криницын М.В.), ООО «ЖЭУ» (Белякова А.Г.), председателям товариществ собственников жилья, ООО «Коммунсервис» (Коновалова Н.К.), ООО «Гранит» (Ульянов В.В.), МУП «Уренские тепловые сети» (Красиков Е.Г.), управления образования администрации Уренского муниципального округа (Спирина И.И.) и подведомственных учреждений, управления культуры, информационного обеспечения и молодежной политики администрации Уренского муниципального округа (Малышева Н.К.) и подведомственных учреждений, отдела по физической культуре и спорту администрации Уренского муниципального округа Нижегородской области (Шумайлов А.С.) и подведомственных учреждений, ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Уренского муниципального округа» (Козлова А.С.) и подведомственных учреждений, ГБУЗ НО «Северный ММЦ» (Сазонов А.А.), ГБУ СРЦИ «Красный Яр» (Орехова В.П.), ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» (Охотникова Н.Е.), ГКОУ «Уренская коррекционная школа-интернат» (Коробейникова Л.Н.):
5.1.Обеспечить выполнение требований, установленных пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных требований.
5.2.В срок до 15 июля 2026 года обеспечить формирование минимального перечня аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и устранения аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

5.2.1.В срок до 15 сентября 2026 года создать запас материально-технических ресурсов для предупреждения и устранения аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

6.Руководителям ООО «Гранит» (Ульянов В.В.), ООО «Коммунсервис» (Коновалова Н.К.), МУП «Уренские тепловые сети» (Красиков Е.Г.), ГБУ СРЦИ «Красный Яр» (Орехова В.П.) обеспечить выполнение запланированных объёмов работ по капитальному и текущему ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры до 1 октября 2026 года. Представлять ежемесячно в управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Уренского муниципального округа отчет о выполнении работ в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным.
7.Руководителям управляющих организаций ООО «УК Север» (Тюлев Д.А.), ООО «УК Эксперт» (Криницын М.В.), ООО «ЖЭУ» (Белякова А.Г.), председателям товариществ собственников жилья:

7.1.На случай аварийных отключений отопления в многоквартирных домах обеспечить наличие аварийных мобильных дизель-генераторов для обеспечения энергоснабжения аварийного объекта.

7.2.Предоставлять в управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Уренского муниципального округа акты о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов ежегодно не позднее 15 сентября 2026 года.

7.3.Осуществлять контроль за своевременной поверкой либо заменой общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах.

7.4.Осуществлять контроль над своевременным проведением работ по ремонту внутридомовых сетей теплоснабжения (в том числе радиаторов отопления), проводимых собственниками помещений в многоквартирных домах.

8.Руководителям ООО «Гранит» (Ульянов В.В.), ООО «Коммунсервис» (Коновалова Н.К.), управления образования администрации Уренского муниципального округа (Спирина И.И.), управления культуры, информационного обеспечения и молодёжной политики администрации Уренского муниципального округа (Малышева Н.К.), ГБУЗ НО «Северный ММЦ» (Сазонов А.А.), ГБУ СРЦИ «Красный Яр» (Орехова В.П.):
8.1.Провести пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы с учетом завершения всех работ к 15 сентября текущего года и в срок до 1 октября 2026 года представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства управления КС и ЖКХ администрации Уренского муниципального округа реестры актов проведения пробных топок.

8.2.Представлять ежедневно (со дня начала отопительного периода) в отдел жилищно-коммунального хозяйства управления КС и ЖКХ администрации Уренского муниципального округа сведения по пуску тепла на объекты жилищного фонда и социальной сферы с централизованным отоплением.

8.3.Обеспечить к началу отопительного периода 2026-2027 годов:

8.3.1.Погашение задолженности по оплате за энергоресурсы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, договорами, соглашениями и утвержденными графиками, о чем проинформировать управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Уренского муниципального округа.

8.3.2.Заключение договоров и муниципальных контрактов на поставку всех видов топлива в полном объёме от существующей потребности на отопительный сезон.
8.4.Применять средства электрохимической защиты на трубопроводах тепловых сетей в соответствии с действующими нормативно-техническими документами для увеличения коррозионной стойкости и обеспечения эксплуатации трубопроводов тепловых сетей без возникновения повреждений в течение всего расчетного срока службы.
8.5.Применять тепловую инфракрасную съемку с целью обнаружения аварийно-опасных и аварийных участков, дефектов и повреждений на трубопроводах тепловых сетей.

8.6.Обеспечить проведение с персоналом (работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации) не реже одного раза в три месяца, противоаварийных тренировок в целях приобретения или проверки наличия необходимых навыков по ликвидации нарушений нормального режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок.

9.Руководителям ООО «Гранит» (Ульянов В.В.), ООО «Коммунсервис» (Коновалова Н.К.), МУП «Уренские тепловые сети» (Красиков Е.Г.) подготовить к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов имеющуюся коммунальную технику, в срок до 1 октября 2026 года провести осмотр техники.

10.Рекомендовать руководителям структурных подразделений администрации Уренского муниципального округа и подведомственных учреждений, а также организаций, независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы и топливно-энергетического комплекса, инженерной инфраструктуры, завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов в срок до 15 сентября 2026 года, в отношении объектов коммунального комплекса и объектов электроэнергетики - в срок до 15 сентября 2026 года с получением паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

11.Рекомендовать организациям независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы и топливно-энергетического комплекса, инженерной инфраструктуры, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов руководствоваться Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

12.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления КС и ЖКХ администрации Уренского муниципального округа Груздева Сергея Константиновича.
Глава местного самоуправления                       
                                С.Б. Бабинцев
Утвержден
распоряжением администрации

Уренского муниципального округа
Нижегородской области

от 10.06.2026 № 323-р
СОСТАВ КОМИССИИ
по организации работы за подготовкой объектов жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса

и социальной сферы Уренского муниципального округа

к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов
	Председатель комиссии:

	1.
	Груздев Сергей Константинович
	-заместитель главы администрации, начальник управления КС и ЖКХ администрации Уренского муниципального округа;

	Заместитель председателя комиссии:

	2.
	Соловьев Сергей Александрович
	-заместитель начальника управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления КС и ЖКХ администрации Уренского муниципального округа;

	Члены комиссии:

	3.
	Смирнов Роман Николаевич
	-заместитель главы администрации Уренского муниципального округа;

	4.
	Сахаров Сергей Леонидович
	-начальник управления финансов администрации Уренского муниципального округа;

	5.
	Шарова Татьяна Александровна
	-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Уренского муниципального округа;

	6.
	Спирина Ирина Ивановна
	-начальник управления образования администрации Уренского муниципального округа;

	7.
	Малышева Надежда Константиновна
	-начальник управления культуры, информационного обеспечения и молодёжной политики;

	8.
	Шумайлов Александр Сергеевич
	-начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Уренского муниципального округа;

	9.
	Полетова Виктория Александровна
	-заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства управления КС и ЖКХ администрации Уренского муниципального округа;

	10.
	Козлова Анна Сергеевна
	-директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Уренского муниципального округа» (по согласованию);

	11.
	Орехова Валентина Павловна
	-директор ГБУ СРЦИ «Красный Яр»

(по согласованию);

	12.
	Сазонов Андрей Александрович
	-и.о. директора ГБУЗ НО «Северный ММЦ» (по согласованию);

	13.
	Красиков Евгений Георгиевич
	-директор МУП «Уренские тепловые сети»;

	14.
	Ульянов Владислав Валерьевич
	-генеральный директор ООО «Гранит» (по согласованию);

	15.
	Коновалова Надежда Константиновна
	-директор ООО «Коммунсервис» (по согласованию);

	16.
	Тюлев Дмитрий Александрович
	-генеральный директор ООО «УК «Север» (по согласованию);

	17.
	Криницын Михаил Владимирович
	-генеральный директор ООО «УК Эксперт» (по согласованию);

	18.
	Белякова Анна Григорьевна
	-директор ООО «ЖЭУ» (по согласованию);

	19.
	Председатели товариществ собственников жилья
	-по согласованию;

	20.
	Иванов Анатолий Александрович
	-начальник Уренского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» (по согласованию);

	21.
	Палажов Андрей Михайлович
	- начальник ремонтно-эксплуатационной службы № 4/5 в Уренском районе филиала № 4 в г. Бор ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (по согласованию);

	22.
	Веселов Вячеслав Валентинович
	-старший мастер ПРХБГ №3 (по согласованию).


